孟津区化工中试基地和中试项目管理办法

（试行）（征求意见稿）

第一章 总  则

第一条 为推动我区化工产业领域科技创新，解决科技成果转化中试环节“断链”问题，规范化工中试基地（以下简称中试基地）、化工中试项目（以下简称中试项目）的建设和管理，根据国家相关法律法规、标准规范，结合我区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称化工中试是指化学（化工）新产品、新工艺、新技术在实验室试验成功后、大规模量产前，为验证工艺的可行性、稳定性、安全性及产品市场性，探索解决工业化规模生产关键技术而进行的科学研究活动。

本办法所称中试基地是指为中试项目提供场地和条件，进行一定规模验证性、科研性的试验场所，包括技术和检测共享平台、厂房（场地）、公用工程配套设施、环保集中处理设施等。

本办法所称中试项目是指为开展化工中试而建设的工艺过程装置，包括必要的建（构）筑物、工艺操作单元、水电气配套系统、自动控制和安全联锁系统、环保治理等设施。

第三条 中试基地定位为中试试验公共服务平台，中试基地及入驻项目按照国民经济行业分类——工程和技术研究和试验发展（M7320）备案，相关部门、基地所在园区、基地运营单位应当强化试验过程中的协同监管，严控安全环保风险。

第四条 中试基地、中试项目建设应当遵循技术先进、风险可控、符合产业发展需求、资源要素合理利用的原则。中试项目试验的产品、技术，应当符合产业政策和化工产业高质量发展方向，鼓励支持战略性新兴产业和“卡脖子”产品技术的中试试验。

第二章  中试基地管理

第五条 中试基地须在省人民政府认定的化工园区内建设，符合化工园区发展规划。由开发区负责中试基地监督管理工作。

第六条 中试基地内不得建设工业化生产项目和工业化生产装置。

第七条 新建、改建、扩建中试基地，按照固定资产投资项目的管理规定办理有关报建审批手续。行政审批主管部门加强对中试项目建设的服务和指导，简化相应审批程序。

第八条 中试基地应当由独立法人单位实施建设、负责运行管理，并配备专业的安全、环保管理人员，统一协调管理中试项目的安全、环保工作。

第九条 中试基地内水电气供应、环保处理、应急处置等公共基础设施以及应急队伍建设、应急物资配备、应急预案管理及演练应当符合国家法律法规和标准要求，且满足中试项目需要。

第十条 中试基地建设和运营管理单位应加强基础设施和配套设施建设，充实行业、安全、生态环境、节能低碳等专家力量，为中试项目单位化工中试、行政审批、技术咨询和指导、成果落地转化、对接推广和项目人员培训等工作提供全周期优质服务。具体开展以下服务：

（一）平台遴选服务。根据中试项目场地需求，提供独立分区；围绕中试项目配套推荐办公室、检测室等。

（二）配套公共服务。根据中试项目工艺需求，提供纯水、动力电、低压蒸汽、循环水等供给服务。

（三）项目入驻咨询服务。在项目初评阶段，根据中试需求、监管条件，提前与监管部门及专家进行预先沟通与咨询，提供建设性咨询意见；协助项目制定中试方案。

（四）项目审批集中办理服务。开展工艺放大及反应风险评估服务，入驻申请报告、可行性报告编制咨询服务，安全预评价报告及安全设施设计专篇编制咨询及组织评审服务。环评报告编制咨询及组织备案服务。

（五）项目建设协调服务。组织专业化团队进行运维协调服务。

（六）项目成果转化服务。协助项目申报新工艺、新产品的工艺安全论证工作；协助项目开展中试总结报告编制、三废处置技术编制等；协助申请科技成果验收等服务。

（七）保障基地高效运行的其他服务。

第十一条 中试基地工作人员应自觉保守国家秘密和中试项目单位的技术秘密、商业秘密，保护中试项目单位的知识产权。

第三章  中试项目管理

第十二条 中试项目的项目单位应当为独立法人单位，负责项目的实施建设和运行管理。项目单位应当配备专业的安全、环保管理人员，项目单位负责人应当具有化工、安全等专业背景，相关从业人员应当满足国家对学历和专业技能的相应要求。

第十三条 简化中试项目立项、安评、环评审批流程，按照以下要求进行管理：

（一）项目立项。中试项目试验单位向中试基地运营单位提交申请，中试基地运营单位根据相关规定，组织专家和开发区、发展改革委、生态环境局、应急管理局、工信局、科技局、市场监管局等相关职能单位对拟入驻中试项目的中试方案、安全环保技术风险及应对措施进行评估，评估合格的附专家意见向开发区项目管理部门备案登记。

（二）环境保护。中试基地运营单位以“打捆”方式开展中试项目环境影响评价，明确建设内容、中试项目具体行业门类，梳理行业基本污染物产生情况及需配套的公共污染治理设施，统一提出污染防治要求，报生态环境部门审批。单个中试项目不再重复开展环境影响评价。如中试项目确需开展环评时，项目试验单位仅需提供环评产污章节。项目试验单位利用原有中试设施、设备开展新的中试项目，若未突破中试基地环评文件所列要求及产排污总量，不增加环境风险，且经专家论证原有公辅工程、环保措施能满足中试项目环保要求的，无需另行报批环评。基地运营单位统一打捆办理排污许可证或企业自行网上填报。中试项目建成后由基地运营单位组织统一验收或自行组织自主验收。

（三）安全生产。项目单位委托有资质的机构编制中试项目安全评价报告和安全设施设计专篇，由中试基地运营单位组织专家进行评审论证或自行组织专家论证。安全评价报告、安全设施设计专篇及评审论证结果向开发区和应急管理局报备存档。

第十四条 中试项目应当在安全评价之前进行化工反应安全风险评估，反应工艺危险度不得高于3级。

第十五条 根据性质及用途，中试基地内中试项目与其他装置、建筑之间应当符合《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283—2020）等相关规范要求。

第十六条 鼓励项目单位利用信息化、智能化技术改进传统工艺，降低中试项目的安全风险和污染排放。

第四章 中试项目运行

第十七条 投料试验前，项目单位应当编制试验方案，组织专家对试验方案进行论证；编制工艺技术规程、安全技术规程、岗位操作规范、事故应急预案和突发环境事件应急预案，经中试基地运营单位审查后实施。

第十八条 项目单位应当组织对参加化工中试的人员进行专项教育培训，经考核合格后方可上岗操作，涉及从事危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业人员应当取得相应的特种作业操作证。参加化工中试的人员应当全面、准确掌握试验安全操作规程、试验过程中可能的危险有害因素、个体防护措施以及异常情况下的应急处置措施。

第十九条 项目单位在运行前应当根据项目特点配备满足需要的安全、环保应急设施、设备和物资，建立完善事故应急处置和救援保障机制，建立完善环境风险防控和应急管理制度，并组织应急演练。

第二十条 项目单位应当采取切实可行的工程控制和管理措施，确保消防水、泄漏物及初期雨水按规定收集处置，避免事故水进入外环境；项目单位对各类典型突发环境事件提出针对性的应急措施和处置方案。

第二十一条 项目单位应严格执行通过专家论证的试验方案。如有工艺、设备的改变，应进行变更管理，可能导致反应工艺危险度提高或环境影响增大的，应当重新组织专家论证。

第二十二条 中试项目所用的原辅料按照相关法规、规范采购、存储。中试项目产生的危险废物应按有关规定，交由有资质的单位处置。中试项目产出的产品应标明“中试产品”和产品质量指标，市场监管局对中试产品实施包容审慎监管。禁止危险化学品类中试产品直接用于销售。

第二十三条 中试试验结束后，项目单位应当在对试验情况进行全面分析的基础上，编写总结报告，总结报告应当有安全环保设施、设备运转、能源管理情况等内容。

第二十四条 单个中试项目自建成投入运行周期原则上不超过2年，特殊情况下可以向原核准、备案部门申请延续，延续时间不得超过1年。中试项目不得用于工业化生产。

第二十五条 中试项目运行期满、停止运行的，相关设施予以拆除或封存停用，并将有关情况报原核准、备案部门。利用原有设备、设施资源进行改造建设新的中试项目的，应当按照本办法规定重新办理相关手续。

第五章 支持政策

第二十六条 对入驻中试基地，开展科技成果转化活动的中试项目，享受以下支持政策：

（一）对获得地市级科技项目立项支持的中试项目，给予项目中试厂房租金的20%奖励，最高不超过10万元；在孟津就地产业化的给予研发投入的10%奖励、最高不超过20万元。

（二）对获得省部级科技项目立项支持的中试项目，给予项目中试厂房租金的30%奖励，最高不超过20万元；在孟津就地产业化的给予研发投入的20%奖励、最高不超过30万元。

（三）对纳入国家战略需求的“卡脖子”技术在基地开展中试的项目，给予项目中试厂房租金的50%奖励，最高不超过30万元；在孟津就地产业化的给予研发投入的30%奖励、最高不超过50万元。

（四）对本地急需且具备引领作用的科研项目在本化工中试基地中试的采取“一事一议”政策，由区委、区政府决策，给予不超过30万元资金补助。

（五）中试项目原则上就地产业化，成功转化的项目在项目立项、规划用地、投资融资、环境容量等方面予以优先支持。

第二十七条 鼓励以“贷转股”“先投后股”等形式支持中试成功并在孟津产业化的优质中试项目。鼓励金融机构为中试平台建设和中试项目实施提供多元化融资服务。鼓励保险企业与中试项目合作开展中试项目费用损失保险等创新型保险业务，推动各方分担中试环节风险。

第二十八条 支持中试基地争创国家、省、市各级专业化众创空间（中试基地），对首次通过认定的，分别给予30万元、20万元、4万元奖励。

第二十九条 支持相关单位按照本办法开展改革创新探索事项，着力破解中试面临的体制机制障碍。营造鼓励创新、宽容失败的科技创新环境，进一步落实尽职免责和容错纠错机制，充分调动各方面发展中试的积极性主动性创造性。

第六章 附  则

第三十条 本办法适用于孟津区化工中试基地和中试项目的建设、管理，不适用于实验室研究和工业化生产项目。

第三十一条 与本办法相关的工程质量、职业卫生、消防安全、环境保护、能源管理、特种设备及危险化学品管理等，按照现行法律法规、标准和规范执行。

第三十二条 本办法由开发区牵头组织区工信局、区发展改革委、区科技局、生态环境分局、区应急管理局、区市场监管局等单位按照各自职责负责解释。

第三十三条 本办法自2025年 月 日起试行，有效期至2027年 月 日。